Pflanzungen vorbereiten und durchführen

Planum für die Pflanzfläche erstellen

Hochstamm nach Plan in ausreichend groß herzustellende Pflanzgrube pflanzen

Pflanzenverankerung einschl Befestigung mit Bindematerial herstellen

Hecke nach Plan in ausreichend groß herzustellende Pflanzgrube pflanzen

Bodendeckerpflanzung nach Wahl ausführen

Flächen für Ansaaten vorbereiten und ansäen

Schaufelplanum erstellen

Feinplanum für die Rasenfläche erstellen

Rasenansaat herstellen

*Richtzeit 75 min*